BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG VÀ QUẢN LÝ HOMESTAY THÔNG MINH TÍCH HỢP Al DỰ ĐOÁN GIÁ THEO THỜI GIAN

PRODUCT BACKLOG

GVHD: Lưu Văn Hiền

Nhóm SVTH:

Nguyễn Hoàng Phúc 	28211152484

Nguyễn Thị Lan Chi	28200206340

Nguyễn Gia Bảo	28211152658

Trần Văn Thời	28218235689

Huỳnh Long Vũ 	28211352229

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống đặt phòng và quản lý Homestay thông minh tích hợp Al dự đoán giá theo thời gian. |  |  |
| Ngày bắt đầu | 01/03/2026 | Ngày kết thúc | 14/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Lưu Văn Hiền Email: js.luuhien@gmail.com Phone: 0779500029 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Lưu Văn Hiền Email: js.luuhien@gmail.com Phone: 0779500029 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Hoàng Phúc | nguyenhphuc2301@gmail.com | 0388048642 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Thị Lan Chi | nguyenchi120404@gmail.com | 0977429332 |
|  | Nguyễn Gia Bảo | giabao898924@gmail.com | 0397108924 |
|  | Trần Văn Thời | vanthoi147258@gmail.com | 0974103969 |
|  | Huỳnh Long Vũ | vu4167@gmail.com | 0896479500 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống đặt phòng và quản lý Homestay thông minh tích hợp Al dự đoán giá theo thời gian. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog |
| Người thực hiện | Nguyễn Hoàng Phúc |

LỊCH SỬ CHỈNH CẬP NHẬT TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh cập nhật | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Hoàng Phúc | 23/03/2024 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Hoàng Phúc | 23/03/2024 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lưu Văn Hiền | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Lưu Văn Hiền | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hoàng Phúc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Thị Lan Chi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Gia Bảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Văn Thời | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Huỳnh Long Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIẸU	8

1.1. Mục đích.	8

1.2. Phạm vi.	8

1.3. Tài Liệu Tham Khảo	8

2. Mô tả Product BackLog	9

2.1. PB01 - Đăng nhập	9

2.2. PB02 - Đăng xuất	10

2.3. PB03 - Quên mật khẩu	10

2.3.1 Quên mật khẩu	10

2.3.2 Nhập mật khẩu mới	11

2.4. PB04- Đăng ký	12

2.5. PB05 - Trang chủ	13

2.5.1 Trang chủ khách hàng	13

2.5.2 Trang chủ khách vãng lai	14

2.5.3 Trang chủ Admin	14

2.6. PB06 - Quản lý thông tin homestay	15

2.6.1 Xem thông tin homestay	15

2.6.2 Cập nhật thông tin homestay	16

2.7. PB07 - Quản lý phòng	16

2.7.1 Thêm mới phòng	16

2.7.2 Xoá phòng	17

2.7.3 Cập nhật phòng	18

2.7.4 Xem danh sách phòng	19

2.7.5 Lọc phòng	19

2.7.6 Xem chi tiết phòng	20

2.8. PB08 - Quản lý tiện nghi phòng	20

2.8.1 Thêm mới tiện nghi	20

2.8.2 Xoá tiện nghi	21

2.8.3 Cập nhật tiện nghi	22

2.8.4 Lọc tiện nghi theo trạng thái	23

2.9. PB09 - Quản lý booking	23

2.9.1 Thêm mới booking	23

2.9.2 Xem danh sách booking	24

2.9.3 Cập nhật trạng thái booking	24

2.9.4 Xóa booking	25

2.10. PB10 - Quản lý thanh toán	25

2.10.1 Xem danh sách thanh toán	25

2.10.2 Xem chi tiết thanh toán	26

2.10.3 Xoá thanh toán	26

2.10.4 Cập nhật trạng thái thanh toán	27

2.10.5 Lọc thanh toán	27

2.11. PB11 - Quản Lý khách hang	28

2.11.1 Xem danh sách khách hàng	28

2.11.2 Xem chi tiết khách hàng	28

2.11.3 Thêm khách hàng	29

2.11.4 Cập nhật thông tin khách hàng	29

2.11.5 Xóa khách hàng	30

2.11.6 Tìm kiếm khách hàng	30

2.12. PB12 - Quản lý chat	31

2.12.1 Xem danh sách chat	31

2.12.2 Xem nội dung chat	31

2.12.3 Trả lời tin nhắn	32

2.12.4 Tìm kiếm khách	33

2.13. PB13 - Quản lý đánh giá	34

2.13.1 Xem danh sách đánh giá	34

2.13.2 Lọc và tìm kiếm đánh giá	34

2.13.3 Phản hồi đánh giá	35

2.13.4 Xóa đánh giá	36

2.14. PB14 - Quản lý và AI dự đoán giá	36

2.14.1 Cài đặt giá AI đề xuất	36

2.14.2 Xem lý do dự đoán	37

2.14.3 Phê duyệt và áp dụng giá	38

2.15. PB15 - Xem thống kê	39

2.15.1 Thống kê	39

2.15.2 Lọc thống kê theo khoảng thời gian	40

2.16. PB16 - Quản lý tài khoản	41

2.16.1 Xem và Cập nhật thông tin cá nhân	41

2.16.2 Bảo mật và Đổi mật khẩu	42

2.16.3 Quản lý lịch sử đặt phòng	42

2.16.4 Cài đặt thông báo	43

2.17. PB17 - Xem phòng	44

2.18. PB18 - Tìm kiếm phòng	45

2.19. PB19 - Kiểm tra phòng còn trống	45

2.20. PB20 - Đặt phòng	46

2.21. PB21 Thanh toán	47

2.21.1 Thanh toán bằng QR	47

2.21.2 Thanh toán bằng momo	48

2.22. PB22 - Xem lịch sử đặt	50

2.23. PB23 - Chat	50

2.24. PB24 - Đánh giá	51

2.25. PB25 - Xem đánh giá	52

2.26. PB26 - Xem thông tin homestay	52

3. Ưu tiên và ước tính	53

4. Chia theo từng Sprint	56

# GIỚI THIẸU

Đây là tài liệu Product Backlog trong quy trình Scrum. Nó bao gồm danh sách tất cả các tính năng được ưu tiên và các mô tả cho từng tính năng của sản phẩm cần phải hoàn thành trong dự án. Thông thường, Product Backlog chứa các User Story, nhưng đôi khi cũng có thể có các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, bugs và một số vấn đề khác.

Product Backlog trong Scrum cũng chấp nhận việc thay đổi và tăng thêm trong quá trình dự án tùy theo sự thay đổi yêu cầu của Product Owner.

## Mục đích.

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu cấp cao trong quan điểm của người dùng cuối. Những yêu cầu của người dùng sẽ được chia thành nhiều nhiệm vụ để phân công cho nhóm phát triển. Ngoài ra, tài liệu này cũng có các tiêu chuẩn chấp nhận, hữu ích cho người kiểm tra để tạo kế hoạch kiểm tra và kiểm thử.

## Phạm vi.

- Các user story trong dự án

- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Sơ đồ Use case

- Biểu đồ hoạt động

## Tài Liệu Tham Khảo

Bảng 1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for-agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | KLTN-SE.01.Product Proposal.docx | Proposal Document |

# Mô tả Product BackLog

## PB01 - Đăng nhập

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin, Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng đăng nhập vào hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập. 2. Chọn chức năng đăng nhập (Nhấn chọn [Đăng Nhập]). 3. Nhập Username. (Nhập vào [Username] TextBox). 4. Nhập Mật khẩu (Nhập vào [Password] TextBox). 5. Gửi yêu cầu đăng nhập (Nhấn chọn [Đăng Nhập] Button). 6. Kiểm tra đăng nhập: 6.1. Kiểm tra Username. Nếu nhập sai Username, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn nhập sai Username hoặc Password, yêu cầu nhập lại”. 6.2. Kiểm tra Mật khẩu. Nếu nhập sai Mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn nhập sai Username hoặc Password, yêu cầu nhập lại”. 6.3. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị thông báo và chuyển sang trang chủ khách hàng. 6.4. Nếu đăng nhập không thành thành công, hệ thống hiển thị thông báo (đăng nhập thất bại) và chuyển sang trang chủ khách vãng lai. |
| Điều kiện trước | Tài khoản của người dùng phải tồn tại trong hệ thống (Password và Username đã được cấp mặc định) |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Hệ thống phải có kết nối với cơ sở dữ liệu để xác thực thông tin đăng nhập. 2. Username và Password phải được mã hóa trước khi gửi đi để đảm bảo tính bảo mật. |

## PB02 - Đăng xuất

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin, Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhấn vào nút [Đăng Xuất]. 2. Hệ thống hiện thông báo xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất không?”. 3. Nếu chọn “Có”, hệ thống đăng xuất người dùng và quay về trang đăng nhập. 4. Nếu chọn “Không”, hệ thống giữ nguyên trạng thái đăng nhập và hiển thị lại trang người dùng. |
| Điều kiện trước | 1. Tất cả các hoạt động hoặc thao tác chưa được lưu trước khi đăng xuất sẽ không được ghi nhận. 2. Đảm bảo hệ thống không cho phép truy cập trở lại vào các trang yêu cầu quyền đăng nhập sau khi đã đăng xuất. |

## PB03 - Quên mật khẩu

### Quên mật khẩu

| ID | PB03.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin, Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng khôi phục lại mật khẩu để có thể truy cập lại vào hệ thống khi lỡ quên. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhấn vào nút [Quên mật khẩu] tại trang đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập thông tin xác minh bao gồm: Số điện thoại hoặc email. 3. Người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn nút [Next]. 4.1 Nếu thông tin khớp với dữ liệu hệ thống, hệ thống chuyển sang trang nhập mật khẩu mới. 4.2 Nếu thông tin không khớp với dữ liệu hệ thống, thì hệ thống thông báo. 4.3 Nếu người dùng không muốn thực hiện chức năng nữa có thế bấm quay lại trang đăng nhập 5. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới. 6. Người dùng nhấn nút [Lưu], hệ thống cập nhật mật khẩu mới, thông báo hoàn thành và chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập. |
| Điều kiện trước | Người dùng phải có tài khoản trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | Các thông tin cung cấp (Số điện thoại, email) phải khớp chính xác với thông tin đã lưu trữ của người dùng đó. |

### Nhập mật khẩu mới

| ID | PB03.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin, Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu |
| Tiêu chí chấp nhận | 1.Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập mật khẩu mới. 2. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới. 3. Hệ thống kiểm tra hai mật khẩu phải trùng khớp với nhau. 4.1 Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cho phép người dùng nhấn nút [Lưu] cập nhật mật khẩu. 4.2 Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi (Mật khẩu và xác nhận mật khẩu không trùng nhau). |
| Điều kiện trước | Người dùng phải có tài khoản trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | Các thông tin cung cấp (Số điện thoại, email) phải khớp chính xác với thông tin đã lưu trữ của người dùng đó. |

## PB04- Đăng ký

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách vãng lai) |
| Mô tả | Người dùng đăng ký tài khoản mới trên hệ thống để có quyền đặt phòng và sử dụng các dịch vụ khác của hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tại trang đăng ký, người dùng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc vào biểu mẫu gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu. 2. Người dùng nhấn nút [Đăng ký] 3. Nếu Email (hoặc số điện thoại) đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tài khoản đã tồn tại, vui lòng sử dụng Email/Số điện thoại khác." và giữ nguyên tại trang đăng ký. 4. Nếu Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu nhập vào không giống nhau, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp, yêu cầu nhập lại." và yêu cầu nhập lại. 5. Nếu tất cả thông tin đều hợp lệ, hệ thống tiến hành tạo tài khoản mới, hiển thị thông báo "Đăng ký thành công" và tự động chuyển hướng người dùng về giao diện đăng nhập. 6. Nếu người dùng không muốn đăng ký nữa thì có thể nhấn vào logo và trở về trang chủ |
| Điều kiện trước | Người dùng đang ở trang đăng ký của hệ thống và thiết bị có kết nối mạng hợp lệ. |
| Điều kiện ràng buộc | Email hoặc Số điện thoại sử dụng để đăng ký phải là duy nhất (chưa từng được sử dụng để đăng ký tài khoản nào khác trong hệ thống). |

## PB05 - Trang chủ

### Trang chủ khách hàng

| ID | PB05.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng truy cập trang chủ để tìm kiếm, xem chi tiết phòng và sử dụng các tính năng cá nhân hóa dành cho thành viên đã có tài khoản. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Hiển thị thanh điều hướng gồm: Logo, Menu (Nơi Lưu trú, Giới thiệu về trang web). 2 . Nút "Đăng nhập", "Đăng ký" được thay thế bằng Avatar (kèm menu thả xuống gồm các mục Tài khoản của tôi, chat, lịch sử đặt phòng, đăng xuất) 3. Hiển thị công cụ tìm kiếm phòng (Địa chỉ, mức giá, loại phòng, số lượng người). 4. Hiển thị danh sách các phòng homestay. 5. Hiển thị phần chân trang (Footer) chứa thông tin liên hệ, địa chỉ. 6. Nhấn vào một phòng sẽ chuyển hướng sang trang "Xem chi tiết phòng" để có thể thực hiện đặt phòng. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tư cách Khách hàng. |
| Điều kiện ràng buộc | Tài khoản thực hiện thao tác phải tồn tại và có quyền khách hàng trong hệ thống. |

### Trang chủ khách vãng lai

| ID | PB05.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách vãng lai) |
| Mô tả | Người dùng truy cập trang chủ để tìm kiếm, xem danh sách phòng homestay và không yêu cầu tài khoản. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Hiển thị thanh điều hướng gồm: Logo, Menu (Nơi Lưu trú, Giới thiệu về trang web) và các nút "Đăng nhập", "Đăng ký". 2. Hiển thị công cụ tìm kiếm phòng (Địa chỉ, mức giá, loại phòng, số lượng người). 3. Hiển thị danh sách các phòng homestay. 4. Hiển thị phần chân trang (Footer) chứa thông tin liên hệ, địa chỉ. 5. Nhấn vào một phòng nổi bật sẽ chuyển hướng sang trang "Xem chi tiết phòng". |
| Điều kiện trước | Thiết bị có kết nối mạng và truy cập vào đường dẫn trang web của hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Giao diện phải phản hồi tốt. Hệ thống không hiển thị các chức năng yêu cầu quyền cá nhân (như lịch sử đặt phòng, thông tin tài khoản). |

### Trang chủ Admin

| ID | PB05.3 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Người dùng truy cập trang tổng quan để theo dõi các số liệu thống kê và điều hướng đến các chức năng quản lý cốt lõi của hệ thống homestay. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Hệ thống tự động hiển thị giao diện dành riêng cho quản trị viên sau khi đăng nhập thành công. 2. Hiển thị thanh menu bên trái chứa liên kết đến toàn bộ các chức năng: Quản lý thông tin homestay, Phòng, tiện nghi phòng, Booking, Thanh toán, Khách hàng, Chat, Đánh giá, Quản lý & AI dự đoán giá, Xem thống kê. 3. Khu vực nội dung chính hiển thị trang xem thống kê. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | Tài khoản thực hiện thao tác phải tồn tại và có quyền Admin trong hệ thống. |

## PB06 - Quản lý thông tin homestay

### Xem thông tin homestay

| ID | PB06.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xem thông tin homestay |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Thông tin homestay". 2. Hệ thống hiển thị thông tin homestay gồm(Tên homestay, Mô tả, Địa chỉ, Số điện thoại, Email liên hệ) |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Người dùng phải có quyền Admin. 2. Hệ thống phải có dữ liệu homestay trong cơ sở dữ liệu. |

### Cập nhật thông tin homestay

| ID | PB06.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Thêm mới, cập nhật, và xóa thông tin giới thiệu về homestay để đảm bảo nội dung trên website luôn chính xác, đầy đủ và chuyên nghiệp. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Thông tin homestay" và chọn chức năng cập nhật. 2. Hệ thống cho phép người dùng nhập/thay đổi thông tin (Tên homestay, Mô tả, Địa chỉ, Số điện thoại, Email liên hệ, hình ảnh). 3. Người dùng nhấn lưu: Hệ thống kiểm tra hợp lệ, lưu dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo cập nhật thành công. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | Tài khoản thực hiện thao tác phải tồn tại và có quyền Admin trong hệ thống. |

## PB07 - Quản lý phòng

### Thêm mới phòng

| ID | PB07.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Thêm mới phòng vào hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1.Người dùng truy cập mục "Quản lý phòng". 2.Người dùng chọn chức năng "Thêm mới". 3.Người dùng nhập các thông tin phòng gồm: - Tên phòng - Loại phòng - Giá phòng - Mô tả - Trạng thái - Hình ảnh 4.Người dùng nhấn nút Lưu. 5.Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: - Nếu hợp lệ → lưu vào hệ thống - Nếu không hợp lệ → hiển thị thông báo lỗi 6.Hệ thống hiển thị thông báo kết quả (Thành công hoặc lỗi). |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | 1.Tên phòng phải là duy nhất 2.Giá phòng phải > 0 3.Không được để trống các thông tin bắt buộc 4.Hình ảnh (nếu có) phải đúng định dạng |

### Xoá phòng

| ID | PB07.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xóa phòng khỏi hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Quản lý phòng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phòng hiện có. 3. Người dùng chọn phòng cần xóa. 4. Người dùng nhấn nút "Xóa". 5. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. 6. Người dùng xác nhận: - Nếu chọn Đồng ý → hệ thống tiến hành xóa phòng - Nếu chọn Hủy → hệ thống không thực hiện xóa 7.Hệ thống xử lý yêu cầu: - Nếu xóa thành công → hiển thị thông báo thành công - Nếu không thể xóa → hiển thị thông báo lỗi |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Phòng phải tồn tại trong hệ thống 2. Không thể xóa phòng đã có booking 3. Không thể xóa phòng đang được sử dụng 4. Hệ thống phải yêu cầu xác nhận trước khi xóa |

### Cập nhật phòng

| ID | PB07.3 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Cập nhật thông tin phòng vào hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1.Người dùng truy cập mục "Quản lý phòng". 2.Hệ thống hiển thị danh sách các phòng hiện có. 3.Người dùng chọn phòng cần cập nhật. 4.Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phòng. 5.Người dùng chỉnh sửa các thông tin gồm: - Tên phòng - Loại phòng - Giá phòng - Mô tả - Trạng thái - Hình ảnh 6. Người dùng nhấn nút Lưu. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu hợp lệ → cập nhật vào hệ thống - Nếu không hợp lệ → hiển thị thông báo lỗi 8. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả (Thành công hoặc lỗi). |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | 1.Phòng phải tồn tại trong hệ thống 2.Tên phòng không được trùng (trừ chính nó) 3.Giá phòng phải > 0 4.Không được để trống thông tin bắt buộc 5. Không được cập nhật phòng đang ở trạng thái không hợp lệ |

### Xem danh sách phòng

| ID | PB07.4 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xem danh sách tất cả các phòng trong hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý phòng" 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng 3. Hiển thị các thông tin: mã phòng, tên phòng, loại phòng, giá, trạng thái, sức chứa 4. Có phân trang nếu dữ liệu lớn |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | - Dữ liệu hiển thị phải chính xác và đầy đủ - Chỉ Admin được truy cập chức năng này |

### Lọc phòng

| ID | PB07.5 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Lọc danh sách phòng theo các tiêu chí khác nhau |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý phòng" 2. Chọn tiêu chí lọc: loại phòng (phòng vip, phòng thường), trạng thái (Đang hoạt động, Đang bảo trì) 3. Hệ thống hiển thị danh sách phòng phù hợp |
| Điều kiện trước | - Có dữ liệu phòng trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | - Kết quả lọc phải chính xác - Không làm thay đổi dữ liệu gốc |

### Xem chi tiết phòng

| ID | PB07.5 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xem thông tin chi tiết của một phòng trong hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý phòng" 2. Chọn một phòng từ danh sách 3. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của phòng gồm: mã phòng, tên phòng, loại phòng, giá phòng, sức chứa, tiện nghi, mô tả, trạng thái, hình ảnh 4. Người dùng có thể quay lại danh sách phòng |
| Điều kiện trước | Phòng đã tồn tại trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | - Thông tin phòng phải được lưu sẵn trong hệ thống - Dữ liệu hiển thị phải chính xác và đầy đủ - Chỉ Admin được phép xem chi tiết phòng |

## PB08 - Quản lý tiện nghi phòng

### Thêm mới tiện nghi

| ID | PB08.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Thêm tiện nghi vào hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý tiện nghi". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tiện nghi. 3. Người dùng nhấn "Thêm tiện nghi". 4. Hệ thống hiển thị form thêm thêm tiện nghi 5. Người dùng nhập thông tin: - Tên tiện nghi - Mô tả - Trạng thái 6. Người dùng nhấn "Lưu". 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu hợp lệ → lưu vào hệ thống - Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi 8. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu được đưa vào phải chính xác, không được trùng Không thể thêm tiện nghi cho phòng không tồn tại |

### Xoá tiện nghi

| ID | PB08.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xóa tiện nghi khỏi hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý tiện nghi". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tiện nghi. 3. Người dùng chọn tiện nghi cần xóa. 4. Người dùng nhấn "Xóa". 5. Hệ thống hiển thị xác nhận. 6. Người dùng xác nhận xóa. - Nếu chọn Đồng ý → hệ thống tiến hành xóa phòng - Nếu chọn Hủy → hệ thống không thực hiện xóa 8. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Tiện nghi phải tồn tại trong hệ thống 2. Hệ thống phải yêu cầu xác nhận trước khi xóa |

### Cập nhật tiện nghi

| ID | PB08.3 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Cập nhật thông tin các tiện nghi phòng vào hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý tiện nghi". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tiện nghi. 3. Người dùng chọn tiện nghi cần cập nhật. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết. 5. Người dùng chỉnh sửa thông tin: - Tên tiện nghi - Mô tả - Trạng thái 6. Người dùng nhấn "Lưu". 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu hợp lệ → cập nhật - Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi 8. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Không thể cập nhật tiện nghi cho phòng không tồn tại 2. Không được trùng tiện nghi |

### Lọc tiện nghi theo trạng thái

| ID | PB08.4 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Lọc danh sách tiện nghi theo các trạng thái khác nhau |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý tiện nghi" 2. Chọn tiêu chí lọc: trạng thái (Đang hoạt động, Đang bị lỗi, Đang bảo trì) 3. Hệ thống hiển thị danh sách phù hợp |
| Điều kiện trước | - Có dữ liệu phòng trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | - Kết quả lọc phải chính xác - Không làm thay đổi dữ liệu gốc |

## PB09 - Quản lý booking

### Thêm mới booking

| ID | PB09.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Tạo mới booking cho khách hàng vào hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý booking" 2. Nhấn "Thêm mới booking" 3. Nhập thông tin: khách hàng, phòng, ngày nhận/trả 4. Hệ thống kiểm tra phòng còn trống 5. Lưu booking thành công |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | - Không cho phép đặt trùng lịch phòng - Ngày trả phải lớn hơn ngày nhận - Thông tin khách hàng phải hợp lệ |

### Xem danh sách booking

| ID | PB09.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xem danh sách các booking trong hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý booking" 2. Hệ thống hiển thị danh sách booking gồm: - Tên khách hàng - Phòng đã đặt - Ngày nhận phòng - Ngày trả phòng - Số người ở - Tổng tiền - Ngày tạo đơn - Trạng thái booking 3. Có thể tìm kiếm theo tên khách/phòng 4. Có thể lọc theo trạng thái |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | - Danh sách phải hiển thị đầy đủ thông tin - Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực |

### Cập nhật trạng thái booking

| ID | PB09.3 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Cập nhật trạng thái của booking |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý booking" 2. Chọn một booking cụ thể 3. Thay đổi trạng thái (Đang chờ xử lý/Đã hoàn thành/Đã hủy) 4. Lưu thay đổi thành công |
| Điều kiện trước | Booking đã tồn tại trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | - Không thể cập nhật booking đã hoàn thành - Phải lưu lịch sử thay đổi trạng thái |

### Xóa booking

| ID | PB09.4 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xóa booking đã tạo trong hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý booking" 2. Chọn booking cần Xóa 3. Nhấn "Xóa booking" 4. Xác nhận xóa: - Nếu chọn Đồng ý → hệ thống tiến hành xóa booking - Nếu chọn Hủy → hệ thống không thực hiện xóa 5. Hệ thống thông báo kết quả |
| Điều kiện trước | Booking tồn tại và chưa hoàn thành |
| Điều kiện ràng buộc | - Không thể hủy booking đã hoàn thành - Nếu đã thanh toán cần xử lý hoàn tiền (nếu có) |

## PB10 - Quản lý thanh toán

### Xem danh sách thanh toán

| ID | PB10.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xem danh sách các giao dịch thanh toán trong hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào chức năng "Quản lý thanh toán" 2. Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch thanh toán 3. Hiển thị các thông tin: mã thanh toán, mã booking, tên khách hàng, số tiền, phương thức, trạng thái, thời gian thanh toán 4. Người dùng có thể tìm kiếm tên khách hàng hoặc lọc danh sách theo trạng thái |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | - Dữ liệu phải chính xác và đầy đủ - Chỉ Admin được truy cập |

### Xem chi tiết thanh toán

| ID | PB10.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xem thông tin chi tiết của một giao dịch thanh toán |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý thanh toán" 2. Chọn một giao dịch 3. Hệ thống hiển thị chi tiết: mã booking, khách hàng, số tiền, phương thức, thời gian, trạng thái, hình ảnh minh chứng 4. Có thể quay lại danh sách |
| Điều kiện trước | Giao dịch thanh toán tồn tại |
| Điều kiện ràng buộc | - Không hiển thị dữ liệu thiếu - Chỉ hiển thị dữ liệu hợp lệ |

### Xoá thanh toán

| ID | PB10.3 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xóa một giao dịch thanh toán khỏi hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý thanh toán" 2. Chọn giao dịch cần xóa 3. Nhấn "Xóa" 4. Xác nhận thao tác - Nếu chọn Đồng ý → hệ thống tiến hành xóa booking - Nếu chọn Hủy → hệ thống không thực hiện xóa 5. Hệ thống thông báo kết quả |
| Điều kiện trước | Giao dịch tồn tại trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | - Phải có xác nhận trước khi xóa - Nên lưu log lịch sử xóa |

### Cập nhật trạng thái thanh toán

| ID | PB10.4 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Cập nhật trạng thái của giao dịch thanh toán |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý thanh toán" 2. Chọn giao dịch cần cập nhật 3. Thay đổi trạng thái (đã hoàn thành / chưa hoàn thành) 4. Lưu thay đổi 5. Hệ thống cập nhật thành công |
| Điều kiện trước | Giao dịch tồn tại |
| Điều kiện ràng buộc | - Không cập nhật giao dịch đã hoàn tất - Phải đảm bảo trạng thái hợp lệ - Đồng bộ với trạng thái booking |

### Lọc thanh toán

| ID | PB10.5 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Lọc danh sách giao dịch thanh toán theo các tiêu chí |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý thanh toán" 2. Chọn bộ lọc trạng thái(đã hoàn thành / chưa hoàn thành) 3. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp 4. Có thể reset bộ lọc |
| Điều kiện trước | Có dữ liệu thanh toán trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | - Kết quả lọc phải chính xác - Không làm thay đổi dữ liệu gốc |

## PB11 - Quản Lý khách hang

### Xem danh sách khách hàng

| ID | PB11.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xem danh sách tất cả khách hàng trong hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý khách hàng" 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng 3. Hiển thị thông tin: ID, tên, số điện thoại, email, Role 4. Có phân trang nếu dữ liệu lớn |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | - Dữ liệu hiển thị phải chính xác - Chỉ Admin được truy cập |

### Xem chi tiết khách hàng

| ID | PB11.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xem thông tin chi tiết của một khách hàng |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý khách hàng" 2. Chọn một khách hàng 3. Hệ thống hiển thị chi tiết: tên, SĐT, email, địa chỉ, ảnh đại diện, Role, mật khẩu người dùng 4. Có thể quay lại danh sách |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | - Thông tin phải đầy đủ |

### Thêm khách hàng

| ID | PB11.3 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Thêm mới khách hàng vào hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý khách hàng" 2. Nhấn "Thêm khách hàng" 3. Nhập thông tin bắt buộc: tên, SĐT, email, địa chỉ, mật khẩu, Role 4. Nhấn "Lưu" 5. Hệ thống thêm thành công |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập |
| Điều kiện ràng buộc | - SĐT hoặc email không được trùng - Không để trống thông tin bắt buộc |

### Cập nhật thông tin khách hàng

| ID | PB11.4 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Cập nhật thông tin của khách hàng |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý khách hàng" 2. Chọn khách hàng cần chỉnh sửa 3. Cập nhật thông tin 4. Nhấn "Lưu" 5. Hệ thống cập nhật thành công |
| Điều kiện trước | Khách hàng tồn tại |
| Điều kiện ràng buộc | - Không trùng SĐT/email - Dữ liệu phải hợp lệ |

### Xóa khách hàng

| ID | PB11.5 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xóa khách hàng khỏi hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý khách hàng" 2. Chọn khách hàng cần xóa 3. Nhấn "Xóa" 4. Xác nhận thao tác 5. Hệ thống xóa thành công |
| Điều kiện trước | Khách hàng tồn tại |
| Điều kiện ràng buộc | - Không xóa khách hàng đang có booking có trạng thái là(Đã hoàn thành) - Phải xác nhận trước khi xóa |

### Tìm kiếm khách hàng

| ID | PB11.6 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Tìm kiếm khách hàng trong hệ thống theo từ khóa |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng vào "Quản lý khách hàng" 2. Nhập từ khóa tìm kiếm tên 3. Nhấn "Tìm kiếm" 4. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng phù hợp 5. Có thể xóa từ khóa để xem lại toàn bộ danh sách |
| Điều kiện trước | Có dữ liệu khách hàng trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | - Kết quả tìm kiếm phải chính xác - Tìm kiếm theo tên khách hàng - Không làm thay đổi dữ liệu gốc |

## PB12 - Quản lý chat

### Xem danh sách chat

| ID | PB12.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Người dùng có thể xem danh sách tổng hợp các cuộc trò chuyện với khách hàng ngay trong dashboard. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào mục [Quản lý Chat] trên thanh điều hướng của dashboard. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các cuộc trò chuyện, được sắp xếp ưu tiên theo thời gian có tin nhắn mới nhất. 3. Mỗi dòng trong danh sách hiển thị các thông tin tóm tắt: Tên khách hàng (hoặc ID khách), đoạn text ngắn của tin nhắn gần nhất, thời gian nhận/gửi và trạng thái (Đã đọc/Chưa đọc). 4. Hệ thống hiển thị biểu tượng thông báo (badge) đếm số lượng tin nhắn chưa đọc. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền Admin. |
| Điều kiện ràng buộc | Danh sách cần được cập nhật theo thời gian thực (real-time) hoặc tự động làm mới khi có tin nhắn mới tới để đảm bảo không bỏ sót khách. |

### Xem nội dung chat

| ID | PB12.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Người dùng xem chi tiết lịch sử tin nhắn của một cuộc trò chuyện cụ thể với khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Từ giao diện danh sách chat (PB12.1), người dùng click vào một cuộc trò chuyện bất kỳ. 2. Hệ thống tải và hiển thị khung chat chi tiết bên cạnh (hoặc chuyển trang), chứa toàn bộ lịch sử tin nhắn giữa hệ thống và khách hàng đó. 3. Các tin nhắn được hiển thị theo trình tự thời gian (tin cũ ở trên, tin mới ở dưới). 4. Phân biệt rõ ràng giao diện tin nhắn của Khách hàng (ví dụ: căn trái, nền xám) và tin nhắn của Admin (ví dụ: căn phải, nền xanh). |
| Điều kiện trước | Đang ở trang danh sách quản lý chat và danh sách không bị trống. |
| Điều kiện ràng buộc | Tốc độ tải lịch sử tin nhắn phải nhanh chóng |

### Trả lời tin nhắn

| ID | PB12.3 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Người dùng gửi tin nhắn phản hồi, giải đáp thắc mắc cho khách hàng trực tiếp từ hệ thống quản lý. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Trong khung xem chi tiết chat (PB12.2), người dùng nhập nội dung văn bản vào ô soạn thảo. 2. Người dùng nhấn nút [Gửi] hoặc phím [Enter]. 3. Hệ thống kiểm tra: Nếu ô soạn thảo trống, không thực hiện hành động 4. Nếu có nội dung, hệ thống gửi tin nhắn đi, cập nhật ngay lập tức đoạn tin nhắn đó vào giao diện khung chat của Admin và chuyển dữ liệu tới giao diện của khách hàng 5. Hiển thị trạng thái "Đã gửi" hoặc "Đang gửi" dưới tin nhắn vừa tạo. |
| Điều kiện trước | Đang mở khung chi tiết của một cuộc trò chuyện cụ thể. |
| Điều kiện ràng buộc | Hệ thống phải đảm bảo tin nhắn được truyền tải an toàn, không bị mất dữ liệu khi đường truyền mạng chập chờn. Độ dài ký tự mỗi tin nhắn tuân theo giới hạn của database. |

### Tìm kiếm khách

| ID | PB12.4 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Người dùng tìm kiếm nhanh một cuộc trò chuyện cũ hoặc một khách hàng cụ thể trong danh sách chat. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tại khung danh sách chat, người dùng nhấp vào ô text box có biểu tượng kính lúp [Tìm kiếm]. 2. Người dùng nhập từ khóa (Tên khách hàng, số điện thoại, hoặc ID khách). 3. Hệ thống tự động lọc (filter) danh sách chat theo thời gian thực dựa trên từ khóa vừa nhập. 4. Nếu có kết quả khớp, hiển thị danh sách các cuộc trò chuyện tương ứng. 5. Nếu không khớp dữ liệu nào, hiển thị thông báo "Không tìm thấy cuộc trò chuyện phù hợp". |
| Điều kiện trước | Hệ thống đã có dữ liệu lịch sử các cuộc trò chuyện. |
| Điều kiện ràng buộc | Chức năng tìm kiếm hỗ trợ tiếng Việt có dấu và không dấu, không phân biệt chữ hoa hay chữ thường (case-insensitive). |

## PB13 - Quản lý đánh giá

### Xem danh sách đánh giá

| ID | PB13.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Người dùng có thể xem danh sách tổng hợp tất cả các đánh giá của khách hàng về các phòng Homestay để theo dõi chất lượng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào mục [Đánh giá] trên thanh menu của dashboard quản trị. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bài đánh giá, mặc định sắp xếp theo thời gian mới nhất đưa lên đầu. 3. Mỗi dòng/thẻ đánh giá phải hiển thị các thông tin: Tên khách hàng, Tên phòng/Mã Booking, Số sao (1-5), Nội dung đánh giá, Thời gian đánh giá, và Trạng thái (Đã phản hồi/Chưa phản hồi). |
| Điều kiện trước | Đăng nhập thành công vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Account phải tồn tại trong hệ thống và được phân quyền quản lý đánh giá. |

### Lọc và tìm kiếm đánh giá

| ID | PB13.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Người dùng sử dụng các bộ lọc và công cụ tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy các đánh giá cụ thể hoặc nhóm đánh giá cần xử lý. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tại trang danh sách đánh giá, hệ thống cung cấp ô tìm kiếm (Textbox) và các bộ lọc (Dropdown/Combobox). 2. Tìm kiếm: Người dùng nhập từ khóa (Tên khách hàng, Mã phòng) vào ô tìm kiếm và nhấn [Enter] hoặc nút [Tìm]. 3. Lọc: Người dùng chọn các tiêu chí lọc như: Mức độ hài lòng (1 sao đến 5 sao), Trạng thái (Tất cả, Chưa phản hồi, Đã phản hồi). 4. Hệ thống cập nhật danh sách hiển thị chỉ gồm các đánh giá thỏa mãn điều kiện tìm kiếm/lọc. |
| Điều kiện trước | Đang ở giao diện xem danh sách đánh giá. |
| Điều kiện ràng buộc | Tìm kiếm text phải hỗ trợ tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường và có/không dấu. |

### Phản hồi đánh giá

| ID | PB13.3 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Người dùng gửi câu trả lời, phản hồi lại các đánh giá của khách hàng (đặc biệt là các đánh giá tiêu cực) để thể hiện sự quan tâm và chăm sóc. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tại mỗi mục đánh giá trong danh sách, người dùng nhấn vào nút [Phản hồi]. 2. Hệ thống hiển thị một khung soạn thảo văn bản để nhập nội dung trả lời. 3. Người dùng nhập nội dung và nhấn nút [Gửi phản hồi]. 4. Hệ thống kiểm tra: Nếu ô nội dung trống, yêu cầu người dùng nhập liệu. 5. Khi gửi thành công, trạng thái của đánh giá chuyển thành "Đã phản hồi", nội dung phản hồi của Admin được hiển thị đính kèm ngay dưới đánh giá của khách (trên cả giao diện Admin và website của khách). |
| Điều kiện trước | Đang ở giao diện xem danh sách đánh giá. |
| Điều kiện ràng buộc | Nội dung phản hồi bị giới hạn ký tự theo quy định của cơ sở dữ liệu(chỉ được 500 ký tự) |

### Xóa đánh giá

| ID | PB13.4 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Quản trị viên xóa các đánh giá spam, chứa ngôn từ xúc phạm, hoặc không đúng sự thật khỏi hệ thống Homestay. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tại mỗi mục đánh giá, có nút [Xóa]. 2. Người dùng nhấn [Xóa], hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirm popup): "Bạn có chắc chắn muốn xóa đánh giá này không?". 3. Nếu người dùng chọn [Hủy], hộp thoại đóng lại và không có gì thay đổi. 4. Nếu người dùng chọn [Đồng ý], hệ thống tiến hành xóa đánh giá khỏi cơ sở dữ liệu (hoặc cập nhật trạng thái ẩn). 5. Hệ thống hiển thị thông báo "Đã xóa đánh giá thành công" và cập nhật lại danh sách trên màn hình. |
| Điều kiện trước | Đang ở giao diện xem danh sách đánh giá. |
| Điều kiện ràng buộc | Hành động xóa cần được cẩn trọng, do đó nên cần xác nhận nhằm tránh mất dữ liệu do thao tác nhầm. |

## PB14 - Quản lý và AI dự đoán giá

### Cài đặt giá AI đề xuất

| ID | PB14.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Người dùng cài đặt giá AI đề xuất các mức giá thuê phòng được hệ thống AI tự động phân tích và đề xuất theo thời gian thực nhằm tối ưu hóa doanh thu. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục [Giá gốc và Giá dự đoán] trên dashboard. 2. Hệ thống hiển thị giao diện bảng giá gốc và giá đề xuất (gay vừa rồi) 3. Người dùng bấm vào nút (cài đặt giá đề xuất) 3. Hệ thống sẽ gửi thông tin: - Giá gốc của phòng - Giá phòng dự đoán đã được duyệt của các lần trước dự đoán trước - Tháng ủa ngày áp dụng - Kiểm tra ngày đó có phải ngày lễ không - Xác định mùa - Loại phòng - Sức chứa - Tỉ lệ lấp đầy trong 7 ngày = Tổng số phòng được đặt trong 7 ngày / (Tổng phòng × 7) 4. AI sẽ duyệt qua các thông tin và dựa vào dữ liệu: (Phòng, giá gốc, tháng, kiểm tra có phải ngày lễ không, mùa, loại phòng, sức chứa, tỉ lệ lấp đầy, giá đã được xác nhận) và bắt đầu xác định đoán giá rồi gửi giá dự về hệ thống |
| Điều kiện trước | Đăng nhập với tài khoản có quyền Admin cấp cao. Mô hình AI đã được huấn luyện và chạy hoàn tất tiến trình dự đoán. |
| Điều kiện ràng buộc | Bảng giá đề xuất phải được cập nhật định kỳ |

### Xem lý do dự đoán

| ID | PB14.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Người dùng xem chi tiết các yếu tố tác động khiến AI đưa ra mức giá đề xuất cụ thể để có cơ sở ra quyết định duyệt giá. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1.Tại giao diện xem bảng giá đề xuất, người dùng click vào một ô giá đề xuất cụ thể hoặc nút [Xem chi tiết]. 2. Hệ thống hiển thị một hộp thoại liệt kê các lý do dự đoán. 3. Danh sách lý do cần hiển thị rõ các tham số đầu vào và trọng số ảnh hưởng. 4. Cung cấp biểu đồ mini (nếu có) so sánh mức giá đề xuất này với dữ liệu cùng kỳ năm ngoái. |
| Điều kiện trước | Đang ở giao diện bảng giá đề xuất AI. |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu giải thích từ AI phải rõ ràng, dễ hiểu với ngôn ngữ nghiệp vụ thông thường, không hiển thị các thông số kỹ thuật phức tạp. |

### Phê duyệt và áp dụng giá

| ID | PB14.3 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Quản trị viên kiểm tra, điều chỉnh và xác nhận áp dụng mức giá AI đề xuất vào hệ thống đặt phòng thực tế cho khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Trong hộp thoại chi tiết hoặc ngay trên bảng giá, người dùng thấy các nút thao tác: [Duyệt áp dụng], [Chỉnh sửa trước khi duyệt], và [Từ chối]. 2. Nếu chọn [Chỉnh sửa], hệ thống cho phép người dùng nhập tay một mức giá mới vào ô textbox (thay thế giá AI). 3. Nếu chọn [Duyệt áp dụng] (với giá gốc của AI hoặc giá đã chỉnh sửa), hệ thống lưu lại mức giá mới vào cơ sở dữ liệu hệ thống đặt phòng và đồng bộ lên Website/App của khách hàng. 4. Trạng thái của đề xuất chuyển thành "Đã áp dụng". Hệ thống thông báo "Cập nhật giá thành công". 5. Cung cấp nút [Duyệt hàng loạt] để áp dụng nhanh giá đề xuất cho cả tuần/tháng nếu Admin tin tưởng AI. |
| Điều kiện trước | Đang ở giao diện bảng giá đề xuất AI. |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu giải thích từ AI phải rõ ràng, dễ hiểu với ngôn ngữ nghiệp vụ thông thường, không hiển thị các thông số kỹ thuật phức tạp (code, weight thô của neural network...). |

## PB15 - Xem thống kê

### Thống kê

| ID | PB15.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xem các biểu đồ thống kê doanh thu và hoạt động để đánh giá tình hình kinh doanh. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào mục "dashboard" trên menu của hệ thống quản trị. 2. Hệ thống hiển thị các thẻ và biểu đồ thống kê tổng quan gồm: Tổng số đơn đặt phòng = tổng số booking Tổng doanh thu = tổng thanh toán thành công Số đơn hủy = các booking có trạng thái “từ chối” Tỷ lệ lấp đầy = (số phòng đã được đặt thành công/tổng số phòng của home) x 100% |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản có quyền quản trị (Admin). |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Tài khoản (Account) phải tồn tại và được phân quyền Admin quản lý thống kê. 2. Dữ liệu thống kê phải được tổng hợp và hiển thị chính xác theo thời gian thực (Real-time) hoặc có độ trễ ngắn được chấp nhận (ví dụ: không quá 5-10 phút để tránh quá tải hệ thống). |

### Lọc thống kê theo khoảng thời gian

| ID | PB15.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin) |
| Mô tả | Xem các biểu đồ thống kê doanh thu và hoạt động để đánh giá tình hình kinh doanh. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào mục "dashboard" trên menu của hệ thống quản trị. 2. Hệ thống hiển thị bộ lọc ngày gồm: Trường chọn "Từ ngày" Trường chọn "Đến ngày" Nút "Áp dụng" 3.Hệ thống xử lý trường hợp : Ngày bắt đầu > ngày kết thúc → hiển thị lỗi Ngày bắt đầu < ngày kết thúc → hiển thị các thẻ và biểu đồ thống kê trong khoản thời gian ngày kết thúc - ngày bắt đầu : - Tổng số đơn đặt phòng = tổng số booking - Tổng doanh thu = tổng thanh toán thành công - Số đơn hủy = các booking có trạng thái “từ chối” - Tỷ lệ lấp đầy = (số phòng đã được đặt thành công/tổng số phòng của home) x 100% |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản có quyền quản trị (Admin). |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Tài khoản (Account) phải tồn tại và được phân quyền Admin quản lý thống kê. 2. Dữ liệu thống kê phải được tổng hợp và hiển thị chính xác theo thời gian thực (Real-time) hoặc có độ trễ ngắn được chấp nhận (ví dụ: không quá 5-10 phút để tránh quá tải hệ thống). |

## PB16 - Quản lý tài khoản

### Xem và Cập nhật thông tin cá nhân

| ID | PB16.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Xem và thay đổi thông tin cơ bản của hồ sơ cá nhân |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Tài khoản của tôi" -> "Thông tin cá nhân". 2. Hệ thống hiển thị sẵn các thông tin hiện tại (Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ, ảnh đại diện). 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin và nhấn "Lưu thay đổi". 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ: SĐT/Email phải đúng định dạng và chưa được tài khoản khác sử dụng. Nếu vi phạm, báo lỗi tại ô nhập liệu tương ứng. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật vào DB, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và làm mới giao diện. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản Khách hàng. |
| Điều kiện ràng buộc | Các trường thông tin cốt lõi (Họ tên, Số điện thoại) không được phép bỏ trống. |

### Bảo mật và Đổi mật khẩu

| ID | PB16.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Xem và thay đổi thông tin cơ bản của hồ sơ cá nhân |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Tài khoản của tôi" -> "Thông tin cá nhân". 2. Hệ thống hiển thị sẵn các thông tin hiện tại (Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ, ảnh đại diện). 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin và nhấn "Lưu thay đổi". 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ: SĐT/Email phải đúng định dạng và chưa được tài khoản khác sử dụng. Nếu vi phạm, báo lỗi tại ô nhập liệu tương ứng. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật vào DB, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và làm mới giao diện. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản Khách hàng. |
| Điều kiện ràng buộc | Các trường thông tin cốt lõi (Họ tên, Số điện thoại) không được phép bỏ trống. |

### Quản lý lịch sử đặt phòng

| ID | PB16.3 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Xem danh sách và trạng thái các lần đặt phòng tại homestay |
| Tiêu chí chấp nhận | 1.Người dùng chọn mục "Lịch sử đặt phòng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đặt phòng của chính người dùng đó, sắp xếp theo thời gian mới nhất lên đầu. 3. Mỗi đơn hàng trong danh sách cần hiển thị thông tin tóm tắt: Mã booking, Tên phòng, Ngày Check-in/Check-out, Tổng tiền, Trạng thái (Đang chờ, Đã hoàn thành, Đã hủy). 4. Người dùng có thể click vào một đơn cụ thể để xem chi tiết hóa đơn |
| Điều kiện trước | Đăng nhập thành công với tài khoản Khách hàng. Hệ thống đã có dữ liệu đặt phòng của người dùng này. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng chỉ có quyền xem lịch sử các đơn đặt phòng do chính tài khoản của mình tạo ra (kiểm tra theo UserID), tuyệt đối không thể truy cập mã booking của người khác. |

### Cài đặt thông báo

| ID | PB16.4 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Nhận các thông báo từ hệ thống và bật tắt thông báo |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn mục "Cài đặt thông báo". 2. Hệ thống hiển thị các các thông báo: "Thông báo cập nhật trạng thái đặt phòng","Thông báo tin nhắn". 3. Người dùng bật/tắt các tùy chọn mong muốn. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập thành công với tài khoản Khách hàng. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng chỉ được phép cấu hình (bật/tắt) các loại thông báo thuộc tài khoản của chính mình. Các thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch và bảo mật (như: Xác nhận đặt phòng thành công, Thông báo đổi mật khẩu) được mặc định là Luôn gửi và người dùng không thể tắt các tùy chọn này. |

## PB17 - Xem phòng

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng, Khách vãng lai) |
| Mô tả | Người dùng muốn xem các phòng còn trống hoặc đã được đặt, kèm theo thông tin chi tiết về phòng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1.Hệ thống hiển thị danh sách phòng với các thông tin cơ bản như: tên phòng, loại phòng, mô tả, sức chứa tối đa, hình ảnh, thông tin giá, trạng thái phòng, tiện nghi của phòng, thời gian đặt . 2. Khách hàng hoặc khách vãng lai có thể nhấn vào phòng để xem thông tin chi tiết 3. Nếu khách hàng hoặc khách vãng lai chưa đăng nhập, hệ thống sẽ không cho phép đặt phòng. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập hoặc chưa đăng nhập (tùy trường hợp). |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu phòng phải được cập nhật từ hệ thống quản lý. |

## PB18 - Tìm kiếm phòng

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng, Khách vãng lai) |
| Mô tả | Người dùng muốn tìm kiếm phòng theo các tiêu chí khác nhau để thuận tiện trong việc lựa chọn và đặt phòng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập công cụ tìm kiếm phòng ở trang chủ 2. Hỗ trợ tìm theo: - Địa chỉ - Mức giá - Loại phòng - Số lượng người 3.Hệ thống hiển thị danh sách phòng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm 4.Người dùng có thể nhấn vào phòng trong kết quả tìm kiếm để xem chi tiết. 5.Nếu không có phòng phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy phòng phù hợp”. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập hoặc chưa đăng nhập (tùy trường hợp). |

## PB19 - Kiểm tra phòng còn trống

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng muốn kiểm tra tình trạng phòng để biết phòng còn trống, đã đặt hoặc đang bảo trì trước khi tiến hành đặt phòng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng chọn chức năng “lịch nhận phòng và trả phòng” từ trang chi tiết phòng. 2. Hệ thống hiển thị lên lịch: những ngày bị gạch đi là những ngày đã có người đặt phòng dựa vào ngày nhận phòng, ngày trả phòng và trạng thái booking (Đã hoàn thành) |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1.Tài khoản khách hàng phải tồn tại và đăng nhập trong hệ thống. 2. Dữ liệu phòng phải được cập nhật từ hệ thống quản lý.. |

## PB20 - Đặt phòng

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng muốn đặt phòng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1.Khách hàng chọn chức năng “Đặt phòng” từ trang chi tiết phòng. 2.Hệ thống cho phép nhập thông tin đặt phòng: - Ngày nhận phòng, ngày trả phòng.: - Ngày trả phòng >=ngày nhận phòng - Số lượng người. - Thông tin liên hệ: - họ tên - số điện thoại (đủ 10 ký tự) - email. (có @) 3.Sau khi nhập thông tin, khách hàng nhấn nút “Xác nhận đặt phòng”. 4.Hệ thống kiểm tra tình trạng phòng: - Nếu phòng còn trống, hệ thống lưu thông tin đặt phòng và hiển thị thông báo “Đặt phòng thành công”. - Nếu phòng đã được đặt hoặc đang bảo trì, hệ thống hiển thị thông báo “Phòng không khả dụng”. 5.Hệ thống gửi xác nhận đặt phòng qua email hoặc hiển thị trên giao diện. |
| Điều kiện trước | 1.Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2.Khách hàng đã kiểm tra tình trạng phòng còn trống.. |
| Điều kiện ràng buộc | 1.Tài khoản khách hàng phải tồn tại và đăng nhập trong hệ thống. 2.Thông tin đặt phòng phải đầy đủ và hợp lệ. |

## PB21 Thanh toán

### Thanh toán bằng QR

| ID | PB21.1 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng thực hiện thanh toán bằng QR theo giá trị của tổng giá phòng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sau khi đặt phòng, khách hàng chọn chức năng Thanh toán”. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn đặt phòng: - Tên phòng. - Ảnh phòng - Mô tả - Thời gian đặt - Số tiền = (Ngày trả phòng - ngày nhận phòng) * Giá phòng. 3. Khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng QR 4. Khách hàng quét mã QR bằng điện thoại 5. Khách hàng xác nhận thanh toán. 6. Hệ thống yêu cầu gửi ảnh xác thực 7. Sau khi khách hàng gửi ảnh xác thì thì hệ thống trả về trang xác nhận hoàn tất hiển thị các thông tin: - Email - Họ và tên - Số điện thoại - Phương thức thanh toán - Ngày thanh toán - Số tiền - Ngày nhận phòng - Thời hạn - Trạng thái đặt phòng(sẽ là chờ duyệt khi admin duyệt qua sẽ duyệt nó lại là thành công) |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1.Tài khoản khách hàng phải tồn tại và hợp lệ. 2.Hệ thống phải kết nối với cổng thanh toán để xử lý giao dịch. |

### Thanh toán bằng momo

| ID | PB21.2 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng thực hiện thanh toán bằng momo theo giá trị của tổng giá phòng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sau khi đặt phòng, khách hàng chọn chức năng Thanh toán”. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn đặt phòng: - Tên phòng. - Ảnh phòng - Mô tả - Thời gian đặt - Số tiền = (Ngày trả phòng - ngày nhận phòng) * Giá phòng. 3. Khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng mã momo 4. Khách hàng quét mã momo bằng điện thoại 5. Khách hàng xác nhận thanh toán. 6. Hệ thống yêu cầu gửi ảnh xác thực 7. Sau khi khách hàng gửi ảnh xác thì thì hệ thống trả về trang xác nhận hoàn tất hiển thị các thông tin: - Email - Họ và tên - Số điện thoại - Phương thức thanh toán - Ngày thanh toán - Số tiền - Ngày nhận phòng - Thời hạn - Trạng thái đặt (sẽ là chờ duyệt sau khi admin duyệt qua sẽ admin duyệt nó lại là thành công) |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1.Tài khoản khách hàng phải tồn tại và hợp lệ. 2.Hệ thống phải kết nối với cổng thanh toán để xử lý giao dịch. |

## PB22 - Xem lịch sử đặt

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng ) |
| Mô tả | Người dùng xem lại lịch sử đặt phòng để kiểm tra thông tin và trạng thái thanh toán. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào lịch sử đặt phòng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng đã đặt. 3. Hiển thị thông tin: tên phòng, ngày đặt, thời gian, trạng thái đặt và thanh toán. 4. Người dùng chọn để xem chi tiết (phòng, khách hàng, thanh toán, yêu cầu) 5. Có thể quay lại danh sách hoặc xem tiếp. |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Tài khoản khách hàng phải tồn tại trong hệ thống. 2. Người dùng chỉ được xem lịch sử đặt phòng của chính mình. 3.Dữ liệu lịch sử đặt phòng phải được lưu trữ đầy đủ trong hệ thống. |

## PB23 - Chat

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng, admin) |
| Mô tả | Người dùng có thể xem chi tiết nội dung cuộc trò chuyện để theo dõi thông tin trao đổi. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng chọn chức năng Chat. 2.Hệ thống hiển thị ô chat 3.Hệ thống hiển thị danh sách các cuộc trò chuyện hiện có. 4.Khách hàng chọn một cuộc trò chuyện cần xem. 5.Hệ thống hiển thị chi tiết nội dung cuộc trò chuyện đã chọn, bao gồm: - Nội dung tin nhắn - Thời gian gửi/nhận - Người gửi/nhận 6.Nội dung cuộc trò chuyện được hiển thị theo thứ tự thời gian. 7.Cho phép cuộn để xem toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | 1.Tài khoản khách hàng phải tồn tại trong hệ thống. 2.Người dùng chỉ được xem các cuộc trò chuyện của mình. 3.Nội dung chat phải được lưu trữ đầy đủ và chính xác. |

## PB24 - Đánh giá

| ID | PB24 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng có thể đánh giá phòng đã sử dụng để phản hồi chất lượng và giúp cải thiện hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1.Người dùng truy cập vào chức năng đánh giá phòng. 2. Hệ thống kiểm tra người dùng đã đặt phòng chưa nếu đã đặt thì mới hiển thị form đánh giá còn nếu chưa thì sẽ ẩn đi 3. Hiển thị form đánh giá gồm: - Mức độ hài lòng - Nội dung đánh giá 4.Người dùng nhập đầy đủ thông tin. 5. Nhấn gửi đánh giá. 6.Hệ thống lưu đánh giá và hiển thị thông báo thành công. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1.Tài khoản người dùng phải tồn tại trong hệ thống. 2. Chỉ được đánh giá các phòng đã sử dụng. 3.Nội dung đánh giá không được để trống. |

## PB25 - Xem đánh giá

| ID | PB25 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách vãng lai, khách hàng) |
| Mô tả | Người dùng có thể xem các đánh giá phòng để tham khảo chất lượng trước khi quyết định sử dụng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào chức năng xem đánh giá phòng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đánh giá, bao gồm: - Mức độ hài lòng - Nội dung đánh giá - Thời gian đánh giá |
| Điều kiện trước | 1.Không yêu cầu đăng nhập 2.Có dữ liệu đánh giá trong hệ thống |

## PB26 - Xem thông tin homestay

| ID | PB26 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách vãng lai , Khách hàng ) |
| Mô tả | Người dùng có thể tạo văn bản đi |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào chức năng xem thông tin homestay. 2. Homestay hiển thị các thông tin cơ bản: - Tên homestay - Mô tả - Địa chỉ - Số điện thoại - Email liên hệ - Hình ảnh |
| Điều kiện trước | Không yêu cầu đăng nhập (đối với khách vãng lai). Hệ thống có dữ liệu homestay. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Dữ liệu homestay phải tồn tại trong hệ thống. 2.Thông tin hiển thị phải chính xác và đầy đủ. 3.Không cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin (chỉ xem). |

# Ưu tiên và ước tính

Bảng xx: Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Mức độ ảnh hưởng | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 1 |
| Cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 2 |
| Trung bình | Có ảnh hưởng | 3 |
| Thấp | Không ảnh hưởng | 4 |

| ID | Chủ đề | Sự ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập | 2 |
| PB02 | Đăng xuất | 2 |
| PB03 | Quên mật khẩu | 2 |
| PB04 | Đăng ký | 1 |
| PB05 | Trang chủ | 2 |
| PB06 | Quản lý thông tin homestay | 1 |
| PB07 | Quản lý phòng | 1 |
| PB08 | Quản lý tiện nghi | 1 |
| PB09 | Quản lý booking | 1 |
| PB10 | Quản lý thanh toán | 1 |
| PB11 | Quản lý khách hàng | 1 |
| PB12 | Quản lý chat | 1 |
| PB13 | Quản lý đánh giá | 1 |
| PB14 | Quản lý và AI dự đoán giá | 1 |
| PB15 | Xem thống kê | 2 |
| PB16 | Quản lý tài khoản | 2 |
| PB17 | Xem phòng | 3 |
| PB18 | Tìm kiếm phòng | 2 |
| PB19 | Kiểm tra phòng trống | 2 |
| PB20 | Đặt phòng | 2 |
| PB21 | Thanh toán | 2 |
| PB22 | Xem lịch sử đặt | 2 |
| PB23 | chat | 2 |
| PB24 | Đánh giá | 2 |
| PB25 | Xem đánh giá | 3 |
| PB26 | Xem thông tin Homestay | 4 |

# Chia theo từng Sprint

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | PB01, PB02, PB03, PB04, PB05, PB16, PB17, PB19. PB18 | 24/03/2024 | 08/04/2024 |
| Sprint 2 | PB20, PB21, PB22, PB23, PB24, PB25, PB26, PB06, PB07 | 09/04/2024 | 23/04/2024 |
| Sprint 3 | PB08, PB09, PB10, PB11, PB12, PB13, PB14, PB 15 | 24/04/2024 | 12/05/2024 |